# Kokousmuistio 03.02.23

* Sovitaan, että sovellukseen muodostetaan useampia käyttäjiä, jokainen käyttäjä pystyy luomaan itselleen uusia tehtäviä ja muuttamaan omien tehtäviensä statusta.
  + Jos projektin toteutuksessa riittää aikaa, lisätään sovellukseen hierarkiaa ja sen myötä oikeuksia. Esim. Tiiminvetäjä ja työntekijä
* Hyväksytään alustava layout sovellukselle
  + Palataan tähän seuraavan sprintin alkukokouksessa
* Todetaan sovelluksen pohjatoiminnallisuudet toimivan neljällä erillisellä sivulla
  + Kirjautumissivu – Teemu
  + Päänäkymä/tehtävälistaus – Heikki
  + Käyttäjänluonti – Jani
  + Tehtävän luonti – Topias
  + Näiden backlogit tarkennetaan seuraavassa Review kokouksessa
* Sovitaan, että lähtökohtaisesti tuotetaan yhtä projektitiedostoa, johon kaikki toiminnallisuudet luodaan
  + Toiminnallisuuksien testaamisen näkökulmasta sallitaan testitiedostojen luonti, jotka siivotaan pois, kun yhdistetty pääohjelmaan
* Lisäksi toteutetaan tämän sprintin aikana use case diagram ja class diagram
* **Scrum mallin käyttöönotto**
  + Sovitaan sprinttien pituudeksi 1vk
  + Daily palaverit discordissa, kuinka etenee, missä ongelmia
    - Kansiorakenteessa bugi tiedosto, johon ongelmien kirjaus, josta muut voivat ottaa tehtäviä hoitaakseen/auttaakseen
  + Review palaveri joka perjantai
  + Scrum roolijako
    - Scrum master
      * Topias
    - Tuoteomistaja
      * Jani
    - Kehittäjä
      * Topias
      * Teemu
      * Heikki
      * Jani