# Tiimipalaveri 03.03.2023

Paikalla Jani, Heikki, Topias

## Viime sprintin tekemiset:

* Uuden taskin luonti
  + Tekijän valinta: kaikille valittavissa riippumatta käyttäjän roolista
  + Tägi: luotu tägeistä lista, joka item sourcena comboboxilla. Lisäksi näkymässä uusi tekstikenttä, johon voi kirjoittaa uuden kentän.
* Värikoodaus toimii ensimmäisessä sarakkeessa
* Tehtävän muokkausta työstetty

## Seuraava (viimeinen!) sprinttiviikko:

* Heikki: Taskien värikoodauksen viimeistely
  + Testikirjautumisen poisto/poiskommentointi
  + Uusien, oikeiden taskien lisäys tasks-databaseen
* Jani: Olemassaolevan tehtävän muokkaus toimimaan samalla tavalla kuin uuden taskin luonti
  + Vaatimusmäärittelyn tarkastus
* Topias: Uuden taskin luonti – muutos: tägi-valinnassa disabloidaan joko uuden luonti tai olemassaolevan valinnan combobox, jos toinen on valittu
  + kaavioiden tarkastus
* **Palautus viim. 10.3.**

## Muuta:

* Käyttäjäroolit päätettiin jättää toteuttamatta projektissa ottaen huomioon aikataulupaineen. Tämä tunnistettiin matalamman prioriteetin toiminnallisuudeksi. Lähtökohtaisesti kaikki toiminnallisuudet ovat mahdollisia kaikille käyttäjille.
* Asetettiin ohjelmistokehityksen deadlineksi ensi viikon perjantai (3.3.). Projektin viimeisen viikon aikana saatetaan projektin