# Tiimipalaveri 17.02.2023

Paikalla Jani, Heikki, Teemu, Topias

## Viime sprintin tekemiset:

* sekä käyttäjät että tehtävät databaseissa

## Seuraava viikko:

* Heikki: Pääikkunan toiminnallisuus
* Teemu: Pääikkunaan menunäkymä, vaihtamalla käyttäjää näkyy uuden käyttäjän näkymä
* Jani: Taskin muokkaus
* Topias: Uuden taskin luonti - muutokset

## Mitä kaikkea meillä on kesken?

* Pääsivu:
  + käyttäjäpudotusvalikko
    - käyttäjäpudotusvalikossa kaikki käyttäjät + ”Kaikki”
  + valitun käyttäjän mukaan näytetään vain sille käyttäjälle asetetut tehtävät
  + (jos ehditään:
  + Vaihda käyttäjää/Luo uusi -painike pois ja uusi menu, jossa ”Kirjaudu ulos”
* Uuden taskin luonti
  + Tekijän valinta: kaikille valittavissa riippumatta käyttäjän roolista
    - Defaulttina kirjautunut käyttäjä, mutta voi halutessaan valita jonkin muun
  + Tägi: luodaan tägeistä lista, ja vaihtoehtona myös ”Luo uusi tägi”. Tästä aukeaa uusi näkymä, johon voi kirjoittaa uuden tägin ja se tulee populoiduksi listaan
  + Status: defaulttina ”To-Do”, mutta voi halutessaan valita jonkin muun
* Taskin muokkaus
  + tuplaklikkaamalla avataan taskin luomisikkunan kaltainen ikkuna, joka täytetään olemassaolevan taskin tiedoilla. Painamalla luomisikkunassa *OK/Tallenna* tarkistetaan onko kyseinen rivi jo databasessa ja muokataan sitä.

## Muuta:

* Käyttäjärooleihin liittyvä tekeminen siirretään myöhemmäksi ja toteutetaan myöhemmässä sprintissä, jos perustoiminnallisuudet saadaan valmiiksi. Tämä tunnistettiin matalamman prioriteetin toiminnallisuudeksi. Lähtökohtaisesti kaikki toiminnallisuudet ovat mahdollisia kaikille käyttäjille.