# Tiimipalaveri 24.02.2023

Paikalla Jani, Heikki, Teemu, Topias

## Viime sprintin tekemiset:

* Päänäkymässä tehtävät statuksittain
* käyttäjäpudotusvalikko
  + käyttäjäpudotusvalikossa kaikki käyttäjät + ”Kaikki”
* valitun käyttäjän mukaan näytetään vain sille käyttäjälle asetetut tehtävät
* Vaihda käyttäjää/Luo uusi -painike pois ja uusi menu, jossa ”Kirjaudu ulos”
* Taskin muokkaus
  + tuplaklikkaamalla avataan taskin luomisikkunan kaltainen ikkuna, joka täytetään olemassaolevan taskin tiedoilla.

## Seuraava viikko:

* Heikki: Pääikkunan taskien värikoodaus
* Teemu: Koodin refaktorointia, sql-kutsujen keskittäminen App.xaml.cs-tiedostoon
* Jani: Taskin muokkaus
* Topias: Uuden taskin luonti – muutokset: tekijän lisäys ja uuden tagin lisäys, instant päivitys

## Mitä kaikkea meillä on kesken?

* Pääsivu:
  + Taskien värikoodaus riippuen statuksesta
* Uuden taskin luonti
  + Tekijän valinta: kaikille valittavissa riippumatta käyttäjän roolista
    - Defaulttina kirjautunut käyttäjä, mutta voi halutessaan valita jonkin muun
  + Tägi: luodaan tägeistä lista/collection, ja vaihtoehtona myös ”Luo uusi tägi”. Tästä aukeaa uusi näkymä, johon voi kirjoittaa uuden tägin ja se tulee populoiduksi listaan
  + Status: defaulttina ”To-Do”, mutta voi halutessaan valita jonkin muun
* Taskin muokkaus
  + Painamalla luomisikkunassa *OK/Tallenna* tarkistetaan onko kyseinen rivi jo databasessa ja muokataan sitä.

## Muuta:

* Käyttäjäroolit päätettiin jättää toteuttamatta projektissa ottaen huomioon aikataulupaineen. Tämä tunnistettiin matalamman prioriteetin toiminnallisuudeksi. Lähtökohtaisesti kaikki toiminnallisuudet ovat mahdollisia kaikille käyttäjille.
* Asetettiin ohjelmistokehityksen deadlineksi ensi viikon perjantai (3.3.). Projektin viimeisen viikon aikana saatetaan projektin oheistuotteet kuntoon ja siistitään kokonaisuus palautusta varten.