# Tiimipalaveri 10.02.23

* Keskusteltu ohjelmiston nykyisestä tilasta ja kuinka sivut toimivat keskenään
  + Vielä muutamat toissijaiset sivut kesken
  + Ulkoasu jo toiminnallinen
  + Sovitaan, että pyritään toteuttamaan ohjelman tietojen tallennus sqlite tietokantaan
  + Class diagram esitys ryhmälle ja käyty muutoin läpi
* Sovitaan seuraavan sprintin työnjako
  + Topias jatkaa oman toiminnallisuuden rakentamista
    - Koodari
  + Heikki pyrkii toteuttamaan tietokannan toiminnallisuutta ja taskien käsittelyä ohjelman sisällä
    - Tuoteomistaja
  + Jani toiminnallisuuksien lisääminen käyttäjänluontiin
    - Koodari
  + Teemu Kanban sivun painikkeiden siirtymätoimintojen yhdistely. Kirjautumissivun käyttäjätietojen haku, kun käyttäjänluonti alkaa hahmottumaan
    - Scrum master
* Sprintti toiminut hyvin ja keskustelua ollut projektin etenemisestä. Jatketaan samalla suunnitelmalla eteenpäin.
  + Seuraava tapaaminen 17.02.23 kello 17:15